SEP Projektmappe

***Projektmappe des Projektes***

SEP-Drive

**Dokumentation des Projektes**

Gruppe P:

Moyo Fred Aymerick

Mohammed Daoudi

Reine Christiane Demgne

Thomas Fabio Kaiser

Amin Rais

Ian Christopher Schirmer

Mats Paul Tončik

## Spezifikationsplanung

| **ID** | **Artefakt** | **Art des Artefakts** | **Verantwortlicher** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Registrierung eines Benutzers |  |  |  |
| 1.1 | Kunde registrieren | User Story | Mats Paul Tončik | Fertig |
| 1.2 | Fahrer registrieren | User Story | Mats Paul Tončik | Fertig |
| 1.3 | Registrierung mit Profilbild | User Story | Mats Paul Tončik | Fertig |
| 1.4 | E-Mail verifizieren | User Story | Mats Paul Tončik | Fertig |
| 1.5 | Verifizierungs-Link erneut senden | User Story | Mats Paul Tončik | Fertig |
| 1.6 | Registrierungs-Fenster | Papierprototyp | Mats Paul Tončik | In Bearbeitung |
| 1.7 | E-Mail-Verifizierungs-Fenster | Papierprototyp | Mats Paul Tončik | In Bearbeitung |
| **2.** | Login eines Benutzers |  |  |  |
| 2.1 | Kunde/Fahrer anmelden | User Story | Mats Paul Tončik | Fertig |
| 2.2 | Sicherheitscode erhalten | User Story | Mats Paul Tončik | Fertig |
| 2.3 | Sicherheitscode erneut senden | User Story | Mats Paul Tončik | Fertig |
| 2.4 | Login-Fenster | Papierprototyp | Mats Paul Tončik | In Bearbeitung |
| 2.5 | OTP-Verifizierungs-Fenster | Papierprototyp | Mats Paul Tončik | In Bearbeitung |
| **3.** | Benutzerprofil (Kunde & Fahrer) |  |  |  |
| 3.1 | Kundenprofil anzeigen | User Story | Moyo Fred Aymerick | In Bearbeitung |
| 3.2 | Benutzerprofilseite (Kunde) | Papierprototyp | Amin Rais | In Bearbeitung |
| 3.3 | Benutzerprofilseite (Fahrer) | Papierprototyp | Amin Rais | In Bearbeitung |
| 3.4 | Fahrerprofil anzeigen | User Story | Moyo Fred Aymerick | In Bearbeitung |
| 3.5 | Profil anderer Benutzer anzeigen | User Story | Moyo Fred Aymerick | In Bearbeitung |
| 3.6 | Suchfunktion für Benutzernamen erstellen | User Story | Moyo Fred Aymerick | In Bearbeitung |
| 3.7 | Klickbares Profil | User Story | Amin Rais | In Bearbeitung |
| 3.8 | Kundeninformation anzeigen | User Story | Amin Rais | In Bearbeitung |
| 3.9 | Fahrerinformationen anzeigen | User Story | Amin Rais | In Bearbeitung |
| **4.** | Fahranfrage erstellen & verwalten |  |  |  |
| 4.1 | Fahranfrage erstellen | User Story | Thomas Fabio Kaiser | In Bearbeitung |
| 4.1.1 | Startpunkt auswählen | User Story | Thomas Fabio Kaiser | In Bearbeitung |
| 4.1.2 | Zielpunkt auswählen | User Story | Thomas Fabio Kaiser | In Bearbeitung |
| 4.1.3 | Autoklasse auswählen | User Story | Thomas Fabio Kaiser | In Bearbeitung |
| 4.2 | Fahranfrage-Formular  erstellen | Papierprototyp | Reine Christiane Demgne | In Bearbeitung |
| 4.3 | Aktive Fahranfrage anzeigen/löschen | User Story | Thomas Fabio Kaiser | In Bearbeitung |
| 4.4 | Anzeige aktive Fahranfragen | Papierprototyp | Reine Christiane Demgne | In Bearbeitung |
| 4.5 | Fehlermeldung / Hinweisseite | Papierprototyp | Reine Christiane Demgne | In  Bearbeitung |
| 4.6 | Geolocation und Karteneinbindung Anzeige | Papierprototyp | Reine Christiane Demgne | In  Bearbeitung |
| **5.** | Kartenvisualisierung der Route |  |  |  |
| 5.1 | Kartenvisualisierung der Route | User Story | Ian Christopher Schirmer | In Bearbeitung |
| 5.2 | Kartenansicht der Route | Papierprototyp | Mohammed Daoudi | In Bearbeitung |
| 5.3 | Darstellung von Pins für Start/Ziel/Stops | User Story | Ian Christopher Schirmer | In Bearbeitung |
| 5.4.1 | Interaktive Karte (Verschieben) | User Story | Ian Christopher Schirmer | In Bearbeitung |
| 5.4.2 | Interaktive Karte (Zoom) | User Story | Ian Christopher Schirmer | In Bearbeitung |
| 5.5 | Darstellung von Strecke, Start-, Ziel- & Zwischenstopp-Markern | Papierprototyp | Mohammed Daoudi | In Bearbeitung |
| 5.6 | Zoom- & Verschiebefunktion der Karte | Papierprototyp | Mohammed Daoudi | In Bearbeitung |
| **6.** | Nutzersuche |  |  |  |
| 6.1 | Nutzersuche | User Story | Moyo Fred Aymerick | In Bearbeitung |
| 6.2 | Suchseite für Nutzer | Papierprototyp | Amin Rais | In Bearbeitung |
| **7.** | Architektur |  |  |  |
| 7.1 | Komponentendiagramm Backend | Komponentendiagramm | Moyo Fred Aymerick | In Bearbeitung |
| 7.2 | Klassendiagramm Backend | Klassendiagramm | Moyo Fred Aymerick | In Bearbeitung |
| 7.3 | Kommunikationsdiagramm Backend | Kommunikationsdiagramm | Thomas Fabio Kaiser | In Bearbeitung |
| 7.4 | Komponentendiagramm Frontend | Komponentendiagramm | Mohammed Daoudi | In Bearbeitung |
| 7.5 | Klassendiagramm Frontend | Klassendiagramm | Reine Christiane Demgne | In  Bearbeitung |
| 7.6 | Kommunikationsdiagramm Frontend | Kommunikationsdiagramm | Mats Paul Tončik | In Bearbeitung |
| … |  |  |  |  |